每日任务记录表

项目名称：3D手持扫描仪

成员姓名：黄志雁、罗瑾仪、郑蒋

日期：      第1周 第1天至第2天

一、今日计划（早上填写）

1.确认产品功能并输出功能清单

2.完成项目说明文档

3.完成相机驱动设置

4.完成雷达驱动

5.绘制系统架构图

6.完成接口定义文档

7.确认产品区块结构分布和基本走线安置

二、今日完成（次日下午填写）

1.功能清单已完成

2.完成项目说明文档

3.成功安装realsense相机驱动，并能稳定读取rgb图像

4.完成mid360雷达驱动，能够在rviz2中可视化观察雷达点云

5.系统架构图绘制已完成

6.接口定义文档已完成

7.敲定产品基本结构

三、问题与阻碍（Blocker）

1.产品电线尺寸或需调整，布线方案暂不明晰

四、解决方案/需求支持

1.产品布线方案暂未敲定，延后至支撑结构完成后设计

五、明日计划

1.标定板制作

2.设计雷达、相机支撑结构并输出3D模型图

3.录制2个模块DEMO视频

六、团队成员出勤与贡献

| 成员 | 出勤 | 今日贡献 |
| --- | --- | --- |
| 黄志雁 | 全勤 | 功能清单、项目说明文档、系统架构图、接口定义文档 |
| 郑 蒋 | 全勤 | 相机、雷达驱动安装调试 |
| 罗瑾仪 | 全勤 | 产品结构设计 |

项目负责人签字：